FDA 药物召回通知平台 — 客户需求与开发范围说明书（Web 版）

文档编号：FDA-NOTIF-SOW-001-WEB
版本：3.0
日期：2026-05-19
用途：客户确认、合同附件、项目报价依据（仅 Web 端 · 手动输入）

一、文档说明

本文档描述 FDA Notification Web 端的交付范围、验收标准、工时与报价，供双方签字确认。

范围以双方确认的产品需求为准；自项目预付款到账且书面启动通知后生效，此前不进行正式开发交付。

客户已确认（v3.0）：仅采购 Web 端；药品信息采用 用户手动输入（含搜索选药），不含条码扫描、拍照/OCR 识别及原生移动应用。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 产品名称 | FDA 药物召回通知平台（FDA Notification） |
| 目标用户 | 美国市场个人及家庭用户 |
| 首发品类 | 处方药及 OTC 药物（FDA Drugs） |
| 界面语言 | 英语（en-US） |
| 交付形态 | Web 应用（阶段一 MVP → 阶段二完整版）；支持手机浏览器访问 |
| 本合同范围 | 仅 Web；仅手动输入药品信息；不含 App、扫码、拍照识别 |

报价约定：

| 项目 | 金额 / 工时 |
| --- | --- |
| 单位人时单价 | USD 100 / 人时 |
| 本合同总工时 | 100 人时 |
| 本合同固定总价 | USD 10,000（= 100 × $100） |

不包含在开发费用内、由客户自行承担的费用：

- 云服务器 / 数据库月费

- 邮件、短信第三方服务注册费、审批费、用量费

- 域名、SSL 证书（若单独采购）

- 隐私政策 / 用户协议 / Cookie 政策律师起草费（我方可提供占位页）

二、项目目标（客户可感知价值）

- 主动守护：用户通过手动填写将药品登记至「药箱」；FDA 召回发布时，通过邮件、站内消息及短信（完整版）提醒。

- 随时核查：用户手动输入药品名、生产厂家、NDC、批号等字段，查询是否涉及召回（不使用扫码或拍照识别）。

- 风险分级：按 FDA Class I / II / III 展示，附官方信息链接。

- 合规透明：仅信息聚合与提醒，不提供用药或停药建议。

- 交付节奏：先 MVP，再 完整 Web 版 上线运营。

三、阶段一 — MVP（中期交付）

目标：FDA 召回数据、账户、药箱（手动录入）、自动匹配、邮件/站内通知、手动即时查询。

本阶段不包含：条码扫描、拍照/OCR、短信、家庭药箱、移动 App、仿制药 NDC 扩展。

本阶段工时：65 人时（折合 USD 6,500）

3.1 功能模块明细

| 模块编号 | 模块名称 | 功能说明 | 验收标准 | 工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | FDA 召回数据 | 公开数据全量/增量同步；等级、原因、厂商、日期、批号信息等 | 可查询；显示最后更新时间 | 10 |
| M2 | 药品目录 | NDC 目录；按名称搜索辅助选手动录入 | 添加药箱时可搜索选药 | 5 |
| M3 | 召回匹配引擎 | 药品名/厂商/NDC 匹配；批号比对；新召回与加药触发检查；通知去重 | 测试可触发且不重复 | 12 |
| M4 | 用户账户 | 邮箱注册登录；忘记密码；Google OAuth | 全流程可用 | 7 |
| M5 | 个人药箱 | 手动录入；必填药品名、生产厂家；选填 NDC、批号；增删改停用 | 药箱可管理 | 9 |
| M6 | 用药监控策略 | 以预计停药时间为监控截止（见第六节） | 按确认策略执行 | 2 |
| M7 | 邮件通知 | 含药品名、厂商、登记时间、等级、原因摘要、FDA 链接 | 测试邮箱可收到 | 5 |
| M8 | 站内通知中心 | 历史通知与已读状态 | 与邮件一致 | 3 |
| M9 | 分级通知文案 | Class I/II/III 模板（见第六节） | 客户确认后上线 | 2 |
| M10 | 用户界面 | 药箱、受影响召回、详情、免责声明 | 可查看未处理项 | 6 |
| M11 | 即时召回查询 | 手动输入药品信息 / NDC；三态结果 | 样例通过 | 5 |
| M12 | 隐私与法律页面 | 隐私政策、用户协议、免责声明、Cookie 说明 | 注册前可访问并同意 | 2 |
| M13 | 运维监控（基础） | 同步日志；失败邮件告警 | 指定邮箱可告警 | 2 |
| M14 | 测试与上线 | 测试、部署、1 轮 UAT | MVP 清单通过 | 4 |
| M15 | 项目管理与文档 | 演示、验收材料、英文操作说明 | MVP 里程碑确认 | 3 |
|  | 阶段一合计 |  |  | 65 |

3.2 阶段一 — MVP 验收清单

- 召回数据可同步并显示更新时间

- 邮箱 / Google 登录；药箱通过手动输入维护（药品名 + 厂商必填）

- 监控期内匹配召回可收邮件与站内通知

- 通知含等级、原因、FDA 链接

- 手动即时查询（无扫码、无拍照、无短信）

- 法律页面与 Cookie 说明已上线

- MVP 环境稳定、同步按日执行

四、阶段二 — 完整 Web 交付（最终版本）

目标：在 MVP 基础上完成短信、家庭药箱、批号增强、召回浏览、通知偏好、数据导出等；仍仅支持手动输入药品信息。

本阶段不包含：条码扫描、拍照/OCR、扫码/拍照加入药箱。

本阶段工时：35 人时（折合 USD 3,500）

4.1 功能模块明细

| 模块编号 | 模块名称 | 功能说明 | 验收标准 | 工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V2-4 | 家庭成员药箱 | 多成员独立药箱与通知；药品均为手动添加 | 切换成员正确 | 6 |
| V2-6 | 批号解析增强 | 提升公告文本批号识别（配合手动填写的批号） | 样例达标 | 6 |
| V2-7 | 召回公告浏览 | 按等级、日期浏览 | 可筛选详情 | 6 |
| V2-8 | 通知偏好设置 | 邮件/短信、Class 级别等 | 与发送一致 | 4 |
| V2-9 | 短信通知（Web） | opt-in 绑号；召回短信 | 测试号可收 | 6 |
| V2-10 | 账户数据导出 | 导出个人数据 | 可下载 | 2 |
| V2-11 | 测试与最终验收 | 完整版 UAT 与上线 | 最终清单通过 | 5 |
|  | 阶段二合计 |  |  | 35 |

已取消且不在本合同内：V2-1 条码扫描、V2-2 拍照识别、V2-3 扫码/拍照入库、仿制药 NDC 关联。

4.2 阶段二 — 最终验收清单

- 短信受偏好与 opt-in 控制

- 家庭药箱（手动维护）与通知正确

- 批号增强、召回浏览、通知偏好、数据导出可用

- 全站无条码/拍照识别入口

- 完整 Web 版生产上线

五、明确不包含在本合同内的内容

- 原生 iOS / Android 应用及 App 推送（Push）

- 条码扫描、拍照 / OCR 识别及基于识别的入库流程

- 医疗诊断、用药/停药建议

- 美国以外市场数据；处方药开具；药房 ERP

- 仿制药 NDC 扩展关联

- 应用商店开发者年费；短信/邮件用量费

- 客户律师费、SaMD 申报费；7×24 现场运维

六、需客户确认的事项（签字前请勾选）

| 序号 | 确认项 | 客户选择 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 药箱监控截止 | ☐ 预计停药日期 ☐ 固定 2/3 个月 ☐ 其他：______ |
| 2 | 停药后是否仍通知 | ☐ 不再通知 ☐ 仍按 NDC ☐ 仅 Class I |
| 3 | 未登录能否即时查询 | ☐ 可以 ☐ 须登录 |
| 4 | Class II/III 模板 | ☐ 同 Class I ☐ 不同模板 ☐ 不通知 |
| 5 | 默认通知与用户自定义 | 默认：______；用户可改方式/Class：☐ 是 ☐ 否 |
| 6 | 短信/邮件账号 | ☐ 客户提供 ☐ 我方代配（费用客户承担） |
| 7 | 法律文档 | ☐ 客户提供 ☐ 我方占位 + 客户修订 |
| 8 | 运维告警邮箱 | ______________________________ |
| 9 | 同步 SLA | FDA 更新后 ______ 小时内通知用户 |
| 10 | 启动条件 | 预付款到账后 ______ 个工作日内启动 |
| 11 | 合同范围 | ☐ 确认 仅 Web、仅手动输入，USD 10,000 / 100 人时 |
| 12 | 输入方式 | ☐ 确认不含扫码与拍照识别（已纳入 v3.0 范围） |

七、工时与报价汇总

| 阶段 | 内容 | 工时 | 金额（USD） | 确认 ☐ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段一 | MVP（手动输入 + 核心通知） | 65 | 6,500 |  |
| 阶段二 | 完整 Web（短信、家庭药箱等；仍手动输入） | 35 | 3,500 |  |
| 合计 | Web 产品 | 100 | 10,000 |  |

- 单价：USD 100 / 人时

- 总价：USD 10,000（固定价；范围以本文档为准，变更另议）

八、付款与里程碑建议

| 里程碑 | 交付物 | 建议比例 | 参考金额（USD） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同签署 + 预付款 | 确认版文档 + 项目计划 | 30% | 3,000 |
| 阶段一 MVP 验收 | 第三节清单通过 | 40% | 4,000 |
| 阶段二最终验收 | 第四节清单通过；完整 Web 上线 | 30% | 3,000 |

九、变更与免责

- 以预付款到账及书面启动为准。

- 本合同 = 100 人时 Web，总价 USD 10,000；药品信息录入方式为手动输入，不含扫码与拍照识别，除非另行书面约定并调整报价。

- 签字后变更须书面确认补充工时与费用。

- FDA 数据依赖第三方公开接口。

- 法律效力以主合同为准。

十、确认签字

|  | 客户（甲方） | 开发方（乙方） |
| --- | --- | --- |
| 公司名称 |  |  |
| 授权代表 |  |  |
| 签字 |  |  |
| 日期 |  |  |

附录 A：待讨论事项（会议对齐）

| # | 议题 |
| --- | --- |
| 1 | 厂商变更或 NDC 库无该厂商时的处理 |
| 2 | 已「服用完毕」药品遇召回是否通知 |
| 3 | 预计停药时间与停药后策略 |
| 4 | 药箱 UI：以药品为中心或以疗程为中心 |